	Отчет председателя и правления о финансово-хозяйственной деятельности CНТ "Колющенец" за 2025 г.
(исходя из фактических доходов и расходов Товарищества в 2025 г.)

Полное наименование - Cадоводческое некоммерческое товарищество "Колющенец".
Краткое наименование - СНТ «Колющенец».
Руководитель - Председатель Товарищества Гофербер Андрей Александрович.
Юридический/Фактический адрес: 454046, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. 14-ая (Колющенец тер. СНТ), д.671А, тел.: /351/248-84-50;
ИНН/КПП 7451016430/745101001, ОГРН 1027402932776, ОКТМО 75701370.

Согласно Государственному Акту Ч № 001201-92
Общая площадь – 90.2135 га
Площадь земель общего пользования – 78.0000 га
Площадь земель в собственности – 12.2135 га

Согласно выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок общего пользования (кадастровый номер 74:36:0412002:2408) имеет площадь 9.6773 га.
На кадастровом учете находятся объекты общего пользования:
1 – Овощехранилище, площадью 396,5 м2, 74:36:0412002:6499;
2 – Гараж, площадью 107,5 м2,74:36:0412002:6498;
3 – Склад-1, площадью 52,6 м2, 74:36:0412002:6497;
4 – Склад-2, площадью 45,5 м2, 74:36:0412002:6501;
5 – Здание правления, площадью 56,2 м2, 74:36:0412002:6500;
6 – Трансформаторная подстанция, площадью 16,5 м2, 74:36:0412002:6496.

Количество земельных участков в СНТ «Колющенец», находящихся в собственности у садоводов, составляет 1 734 участков.

     Итого площадь земель, находящихся в собственности садоводов, за исключением коммерческих, составляет 771 715 кв.м (7 717 сотки).  

Количество членов Товарищества по состоянию на 31.12.2025 – 1 093 человек. 
Реестр членов Товарищества ведется в электронном виде, в Журнал регистрации изменений в Реестре с приложением документов, на основании которых вносятся изменения в Реестр.
     Реестр собственников/правообладателей земельных участков также ведется в электронном виде. Правоустанавливающие документы хранятся в личных делах садоводов. Кабинет с личными делами садоводов оснащен охранной сигнализацией. Реестры хранятся на USB флэш-накопителе в сейфе.
Председатель Товарищества Гофербер А.А. и члены правления: Котова Ю.Ю.; Левин И.В.; Рабкин А.В.; Неб Н.В.; Баранова Е.Ю.; Кондратьева О.П.

     Левиным И. В. организована работа по соблюдению пожарной безопасности в СНТ. Имея профессиональное образование, проводил инструктаж по пожарной безопасности, давал рекомендации по соблюдению необходимых норм и требований. Совместно с председателем решал вопросы по выполнению предписания пожарного надзора. Активно участвовал в реализации мероприятий по строительству и сдаче противопожарного пирса
     Рабкиным А. В. участие в собраниях правления. Организация праздника 9 мая для садоводов, на безвозмездной основе.
     Котова Ю. Ю. работала с обращениями садоводов в конфликтную комиссию, разбиралась в конкретных спорных ситуациях между садоводами и давала рекомендации по их урегулированию. Также занималась информационным наполнением сайта СНТ. Принимала участие в Общем собрание, регистрация участников.
     Баранова Е. Ю. проводила ревизию кассы с участием РК.
     Неб Н. В. информационный блок. Подготовка к собранию. Участвовала в организации благоустройства контейнерных площадок. Провела досудебную работу по вопросу устранения нарушений по захвату территории ЗОП, в результате работы были освобождены земельные участки для расширения парковок на 27 и 28 улицах.
     Кондратьева О. П. участвовала в собраниях правления, консультационные услуги бухгалтерии СНТ, принимала участие  в работе в очередных общих собраниях, сводные таблицы учета голосов, регистрация участников Общего собрания. Курировала улицы, оказывала содействие старшим в решении по-уличных проблем и вопросов.

У СНТ открыто два расчетных счета в ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" г. Челябинск: 
счет № 40703810400110000002 и счет № 40703810800110000505. 

     Входящий остаток денежных средств на 01.01.2025 на расчетных счетах ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" составляет 3 399 027, 60 руб.  
Остаток денежных средств на 31.12.2025 на расчетных счетах составляет 1 005 250 руб. 96 коп., вклад на депозит – 4 000 000 руб. Всего 5 005 250 руб. 96 коп.
Эта сумма включает авансовые платежи по членским взносам за 2026 г.  493 594,53 руб.


Доходы (поступления):
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 Поступило денежных средств всего 27 052 698 руб., 
в том числе:
1. Членские взносы –17 778 182,39 руб. эта сумма включает авансовые платежи по членским взносам за 2026 г. 493 594,53 руб.
в т.ч. долги прошлых лет г. составляет – 3 102 330 ,64 руб., 2025 г. 
В том числе получены долги прошлых лет взысканные с должников по судебному приказу (от приставов)  – 296 094,01 руб.
2. Целевые взносы –1 523 001,65 руб., в т.ч. долги прошлых лет – 349 006,65 руб.,
Задолженность садоводов за 2025 г. по целевым взносы составляет – 194 005 руб.
3. Плата за потребленную электроэнергию от садоводов и арендаторов – 6 273 912 руб., в том числе долги прошлых лет. 
4. Поступление оплаты от садоводов за вынос и замену приборов учета – 687 146 руб.
В том числе:
Благотворительность на развитие э/хозяйства  – 396 550 руб.
Установка счетчиков (материалы, работа), Поступление благотворительность – 290 596 руб.
5. По QR-кодам поступило на расчетный счет всего – 286 217, 75 руб. (КПП – 31220 руб., пульты и брелки – 66 100 руб., аренда 22 207 руб., членские 157 624 руб., э/э – 9 066 руб.)
6. Плата за проезд автотранспорта 69 200 руб. (в том числе – 31 220 руб.), плюс 6 150 руб., собранные и потрачены на ремонт постов охраны и санитарную обработку от клопов) – итого собрано 75 350 руб. Итого: 69 200 руб. К учету 37 980 руб. плюс QR-код.
7. Взносы на содержание и ремонт хранилища составили 238 986 руб., в т.ч. долги прошлых лет 117 8769 руб.
8. Проценты с депозита -116 155,96 руб.
9. Поступления от аренды (магазины, соковыжималка, электрические опоры (интернет провайдер, водомат) всего – 262 679 руб., в т.ч.:
· Центральный магазин: Таврия – 141 129 руб.
· Водомат: за 12 месяцев –13 000 руб.
· Соковыжималка: 2 месяца –25 500 руб.
· Холодный склад:12 месяцев – 12 000 руб.
· Аренда столбов: (Интернет провайдеры: Бенет – 25 000 руб., в-Лан 35 280 руб.): 
12 месяцев – 60 280  руб.
· Северный магазин: 10 207 руб., в счет оплаты аренды  по договору, арендодатель в доход СНТ приобрела: кондиционер – 25 000 руб., натяжной потолок, освещение – 37 140 руб. на общую сумму – 62 140 руб.
10. Потери электроэнергии от садоводов - 10 075 руб.
11. Целевые взносы за уборку за участком – 22 260 руб.

За период с 01.01.2025 г. по 31.12.2024 г. потрачено денежных средств, всего 25 446 475 руб.

К наиболее затратным статьям расходов в СНТ относится заработная плата сотрудников, налоги, услуги охраны, оплата электроэнергии и вывоз мусора.

1. Потребленная электроэнергия всего - 7 244 200,59 руб. плюс 225 284,50 руб. (за 2024 г.)  Итог:  7 469 485,09 руб.
За период с 1 января по 31 декабрь 2025 г. по договору № 740101610091965 с «Уралэнергосбытом», СНТ «Колющенец» была произведена оплата на основании выставленных счетов 7 244 200 руб. за 1 596 096 кВт.
Садоводы возместили затраты на электроэнергию СНТ «Колющенец» с 1 января по 31 декабря 2025 на сумму 5 455 576 руб., за 1 211 005 кВт, с потерями плюс 15% - 818 336  руб., на общую сумму 6 273 912 руб. Неоплаты (неучтенное потребление, потери) за 2025 г. составила 970 288 руб. 
Однако в сумме оплаченных в период с 1 января по 31 декабря 2025 г. включены оплаты задолженности за электроэнергию прошлых периодов, так за 2024 г. по договору № 740101610091965 с «Уралэнергосбытом», СНТ «Колющенец» была произведена оплата на сумму 7 041 924 руб., за  1 730 202 кВт. Садоводы возместили затраты на электроэнергию СНТ «Колющенец» с 1 января по 31 декабря 2024 г. на сумму 4 357 792 руб., за 1 070 711  кВт, с потерями плюс 15% - 653 669  руб., на общую сумму 5 011 461 руб. Недостача составила 2 030 463 руб. Часть задолженности было погашено в 2025 г. по итогу задолженность (фактические потери, плюс неучтенное потребление) за 2024-2025 гг. составили 3 000 751 руб. 
Так же за садоводами числятся задолженность за 2025 г. по потерям 15%  в сетях СНТ «Колющенец» на прямых расчетах (договорах) на общую сумму 508 131 руб.
Из них в том числе: 
Талица: Потребления транзитеров на «прямых» расчетах (договорах) в сетях СНТ. ( в кВт.)
	Месяц
2025 г.
	Транзит: Договор 74010161010848 ООО "ПАЛЕРМО" Объект 740101610108480001 кафе "Палермо", г. Челябинск, сад Колющенец ул.18 уч. 826 109207736 A+ СНII Пк 213390 223000 9610 1 -9 610 -240 0 -9 850

кВт
	Транзит: Договор 74010161001965 СНТ "Колющенец". Объект 740101610019650003 население на прямых договорах - A+ НН Пк 1 0 0 -51 185



кВт
	Транзит: Договор 74020311010195
«Княжий двор»
Объект 740203110101950002 нежилое здание 011068150204345 A+ СНII Пк 23305 23708 403 20 -8 060 0 0 -8 060

кВт

	Январь 
	0
	60293
	7620

	Февраль
	29927
	49272
	10420

	Март
	14496
	41305
	11740

	Апрель
	14699
	41584
	9000

	Май 
	15742
	38175
	6820

	Июнь
	16285
	24791
	14884

	Июль
	16467
	17047
	8000

	Август
	17920
	24247
	1666

	Сентябрь
	18368
	35968
	18586

	Октябрь
	28092
	44498
	8114

	Ноябрь
	12090
	47024
	16790

	Декабрь
	9850
	51185
	8060

	Итог:
	193 936
	475 389
	121 700



Итого: транзитом за 2025 г. – 791 025 кВт. 103 177 = 15% потерь.
Расчет потерь, сделан на основании расчета: 15%, является обязательным для оплаты всеми собственниками, в том числе тех кто на прямых договорах (прямых расчетах) с «Уралэнергосбыт», определяется путем до 1 июля 2025 г. стоимость потерь с 1 киловатта = 64 копейки, после 1 июля 2025 г. = 73 копейки. В среднем 0.68 копеек стоимость с 1 киловатта. С Транзита кафе «Палермо» «Уралэнергосбыт» возместил потери в размере  2% - 4 731 кВт за 2025 г. (19 691 руб.)
Сумма к расчету 518 206 руб. за 2025 г., оплачено «транзитерами» в 2025 г. – 10 075 руб., недостача (неоплата) составила 508 131 руб. за 2025 г. 
Задолженность перед СНТ Колющенец за 2024-2025 гг. составляет 3 508 882 руб.
Выявлена, после снятия показаний в декабре 2025 г.  541 755 руб. прошлых периодов с 2018 г., плюс потери 15%  - 81 263 руб., на сумму 623 018 руб., которые предполагается взыскать с садоводов в будущих периодах. 
Задолженность (потери)потребителей перед СНТ Колющенец за 2024-2025 г. составляет 4 131 900 руб.
В п.1.1 «Затраты по электроснабжению объектов общего пользования СНТ «Колющенец» Финансово-экономического обоснования, утвержденного 28 июня 2025 г. на очередном Общем собрании членов товарищества, утверждены затраты в размере 805 000 руб.
В п.1.1 «Затраты по электроснабжению объектов общего пользования СНТ» Финансово-экономического обоснования, утвержденного 14 сентября 2024 г. на внеочередном Общем собрании членов товарищества, утверждены затраты в размере 1 142 667 руб.
Итого за 2024-2025 гг. Затраты по электроснабжению объектов общего пользования СНТ составили – 1 947 667 руб.
Итого: Задолженность садоводов перед СНТ за электрическую энергию за 2024-2025 гг. составляет - 2 184 233 руб., без учета того что задолженность садоводов по оплате членских взносов составляет 8% по данным на апрель 2026 г.

Производится контроль потребления абонентов на прямых расчетах. Контрольные показания передаются в ООО «Уралэнергосбыт». 

2.  Фонд оплаты труда и налоги с ФОТ, всего – 6 551 423,18 руб.




	

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ   СНТ "Колющенец"  на  2025 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	должность
	Ставка
	тарифная ставка (оклад), руб.
	начисления з/п, за месяц
	за 12 мес.

	
	
	
	
	Количество
	район. коэф.
	начислено
	НДФЛ
	ФОТ

	
	
	
	
	Человек
	15%
	
	13%
	12

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4*15%
	7=(4+6)
	8=7*13%
	9=(7*12)

	 
	1. Основной состав.
	 
	 
	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	План/факт 

	1
	Председатель
	1
	46 000
	1
	6 900
	52 900
	6 877
	634 800/ 634737,77

	2
	Заместитель председателя гл.инженер
	1
	50 000
	1
	7 500
	57 500
	7 475
	690 000/ 641971,63

	3
	Главный бухгалтер  
	1
	35 000
	1
	5 250
	40 250
	5 233
	483 000/481767, 27

	4
	Электрик
	1
	40 000
	2
	6 000
	46 000
	5 980
	1 104 000/ 326269, 65

	5
	Бухгалтер - кассир
	1
	35 000
	1
	5 250
	40 250
	5 233
	483 000 / 474232,80

	6
	Делопроизводитель
	1
	33 000
	1
	4 950
	37 950
	4 934
	455 400 / 386 761,90

	7
	Сторож-Разнорабочий (ежедневно,2/2)
	1
	46 000
	1
	6 900
	52 900
	6 877
	634 800/ 530 040

	8
	Уборщица
	0,35
	22 440
	1
	1 178
	9 032
	1 174
	108 385/96452,02

	10
	 
	 
	307 440
	 
	43 928
	336 782
	43 782
	4 512 885/ 3 572 233,04

	11
	2. Сезонный состав (6,5,месяцев)*.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Слесарь/Моторист
	1
	42 144
	1
	 
	42 144
	5 479
	273 936/249993

	13
	Сварщик /самозанят.
	1
	57 500
	1
	 
	57 500
	7 475
	373 750 / / 364 363*

	14
	Слесарь
	1
	40 000
	1
	 
	40 000
	5 200
	260 000/213 506

	15
	Разнорабочий
	1
	40 000
	1
	 
	40 000
	5 200
	260 000/ 289940*

	16
	слесарь-водитель
	1
	46 000
	1
	 
	46 000
	5 980
	299 000/ 189500

	17
	Электрик
	1
	46 000
	1
	 
	46 000
	5 980
	299 000/ 278403

	18
	* Примечание: сезонный персонал работает по договорам подряда.

	ИТОГО
	271 644
	35 314
	1 765 686/ 1 615 705

	19
	3. ФОТ
	 
	 
	 
	В С Е Г О :
	608 426
	79 095
	6 278 571 /5 187 938,04

	20
	4. НАЛОГИ
	 
	 
	 
	В С Е Г О :
	-
	-
	1 896 129/1 363 485,14

	21
	 
	 
	Отчисл. от ФОТ - 
	 
	30,20%
	 
	 
	1 896 129/1 363 485,14

	###
	 
	 
	 
	 
	И Т О Г О:
	 
	 
	6 551 423,18



     Согласно 217-ФЗ от 29.07.2017 (статья 19, пункт 1.5) и Уставу СНТ «Колющенец» (статья 5, пункт 8.4) в соответствии с полномочиями Председатель принимает на работу в товарищество работников по трудовым договорам. 
Также в соответствии с Уставом СНТ «Колющенец» на основании решения Правления заключает сделки на сумму не более 10 МРОТ (статья 5 , пункт 8.7).

     С учетом экономии денежных средств ФОТ помимо разноплановых договоров сотрудников основного и сезонного состава Товариществу было оказано услуг Самозанятым и Индивидуальным предпринимателям, а именно:

- на ставку сварщика был задействован сотрудник, который  восстанавливал свои документы по квалификации «Сварщик», в связи с чем оформить на данную должность в СНТ официально не предоставлялось возможным. Был оформлен по данным работам как самозанятый по актам выполненных работ. 
Ремонт водовода.
 Кардупа: 
Ремонт водовода: 
· 26 750 руб. (дог. № 5 о т 30.04.2025) 
· 21 400 руб. (дог. № 6 от 19.05.2025).
· 32 100 руб. (дог. от 10.05.2025) 
· 43 363 руб. (дог. № 11 от 31.05.2025)
· 53 500 руб. (дог. №13 от 10.06.2025)
· 53 500 руб. (дог.  от 17.07.2025)
· 53 500 руб. (дог. № 18 от 19.08.2025) 
· 53 500 руб. (дог № 19 от 19.09.2025)
· 26 750 руб. (дог. № 5 от 10.10.2025) 
Итого: 364 363 руб. 

- в целях экономии ФОТ на выполнение разноплановых работ на ставку Разнорабочего, слесаря-водителя был задействован сотрудник, оплачивалось по самозанятости по актам выполненных работ. – 289 940 руб.
Разнорабочий самозанятый Минеев А.Н.: 229 940 руб.
 Услуги экскаватора на территории фрукто-хранилища на 13 улице, (дог. б\н от 21.04.2025) – 78 000 руб.
Услуги экскаватора на территории СНТ б\н от 27.04.2025 – 38 520 руб.
Услуги экскаватора: транспортировка пасынка 1 улица, 7/13 улица отсыпка щебнем, 7-8 улица вывоз камня на дублере, 13-25 трамбовка грунта под асфальт  (дог. № 5/1 от 17.06.2025) – 27 820 руб.
Копка и вывоз мусора с 13 улицы территория бывшего хранилища (дог. 9 от 11.07.2025) – 70 620 руб.
Доставка и разгрузка строительных материалов (дог.11 от 09.09.2025) –14 980 руб.
ИП Гофербер:
Работа Экскаватора на территории СНТ в период с 1 апреля по 31 декабря 2025 г. Договор № 1 от 01.04.2025 –  60 000 руб. (Уборка снега.  Так как другие операторы трактора отказывались от выполнения определенных работ, в том числе по чистке узких улиц, или выставляли минимальный выезд в СНТ, не менее 4 часов с учетом дороги туда и обратно, Гофербер А. А. сам выполнял данные работы по 2-3 часа в день).

     Учитывали необходимые потребности Товарищества в кадрах, средние заработные платы в регионе и реальные возможности Товарищества в оплате труда сотрудников.
ФОТ с учетом НДФЛ (13%) за 2025 г. составил 5 447 878,04 руб.
Налоги с ФОТ (30,2 %) – 1 363 485,14 руб.

3. Услуги охраны, обеспечению контроля, всего: 3 562 945,08 руб.
За период 2025 г. произведена оплата на оказание услуг по обеспечению контроля, видео-фиксации и противодействию нарушений на объекте заказчика :
· ИП Бурлака С.И. – 3 255 096 руб.
· ИП Константинов Е.В. – 203 856 руб. (за 2024 г.).
· УВО ВНГ России по Челяб. Обл. ФГКУ - 71 394 руб.
· Филиал Охрана Росгвардии по Челяб.обл.ФГУП – 19 399,08 руб.
· Услуги охранного предприятия ООО ЧОП «Ассон охрана» - 13 200 руб. 
     Данной организацией осуществляется обслуживание охранной сигнализации, тревожная кнопка в здании правления, охранной сигнализации на насосных станциях и здании правления,  тревожные кнопки на двух постах охраны. 
В том числе:
1. Оплата по договору об оказании охранных услуг от 01.06.2018 в месяц:
· насосная № 1 – 300 руб.,
· насосная № 2 – 300 руб.,
· Правление     – 500 руб.,
2. Договор на тревожную кнопку / ГБР на посты охраны. ГБР в зимний период показал свою эффективность, при предотвращении проникновения посторонних на территорию.
Выезд на все противоправные действия на территории СНТ, через пост охраны центральный.

Налоги (УСН, земельный, транспортный), всего – 149 667 руб.
В том числе:
Отчисления (налоги от коммерческой деятельности) - 48 400 руб. 
По упрощенной системе налогообложения от доходов по сдаче в аренду помещений магазинов, продажи пультов и прочей деятельности, приносящей доход. В СНТ применяется вид УСН «Доходы минус расходы». Налоговая ставка 10 %. 
Оплачен аванс УСН в сумме 29 269 руб.

Транспортный налог - 4 280 руб.
За автомобиль ГАЗ 3302, мощность двигателя – 107 л.с. 
Налог исчисляет налоговый орган и выставляет к оплате в сумме 1 070 руб. в квартал.
Земельный налог– 96 987 руб.
Сумма налога равна 0,2% от кадастровой стоимости. Налог исчисляет налоговый орган. 
Ранее был ошибочно уплачен водный налог, которым СНТ не облагается.
Был возвращен на общий лицевой счет СНТ в налоговой службе. 

4. Услуги банка (РКО, терминал, эквайринг), всего – 435 088,56 руб.

5. Сотовая связь, всего – 2 561,10 руб.
Оплата включает в себя обслуживание телефонных номеров делопроизводителя, сторожа (общий номер). 
В том числе:
· Абонентская плата за номер 89517710069 (сторож) – 137,70 руб. в месяц.
· Абонентская плата за номер 89517711640 (делопроизводитель) – 630 руб. в месяц.
· Оплачено общих расходов на сотовую связь в 2025 г. 2 561,10 руб., так как в 2024 г. был оплачен аванс.
· Абонентская плата за номер – 89043092274 (северные ворота).
· Абонентская плата за номер – 89000890950 (шестые ворота).
· Компенсации расходов на оплату мобильной связи сотрудников не производилась.

6. Обновление программного обеспечения, техническое обслуживание оборудования, содержание сайта, обслуживание кассового аппарата, сдача бухгалтерской отчетности через интернет, всего – 49 250 руб.

7. Страхование общего имущества СНТ, всего – 6 131 руб.
Оформлен полис ОСАГО на автомобиль  ГАЗ 3302. 
Другие виды страхования имущества не производились в связи с ограниченностью средств.

8. Вывоз мусора (ТКО)–1 211 400 руб., Плюс 25 200 руб. (2024 г.), итого: 1 236 600 руб.
В СНТ оборудованы три контейнерные площадки для сбора ТКО, на них размещены 5 контейнеров по 8м3 каждый. Площадки имеют твердое покрытие и ограждение. Мусор вывозился  по Договору с ООО «Комтранссервис+» в 1 квартале 2025 г. на сумму: 61 600 руб.
 Договор с ООО «Эковывоз» был заключен со II квартала 2025 г., было оплачено 1 080 300 руб.
ИП Живоракин: 69 500 руб.
транспортные услуги сч.241 – от 07.05.2025 – 14 500 руб.
транспортные услуги сч.259 очистка пруда 3 улица – от 10.06.2025 – 13 500 руб.
транспортные услуги сч.289 – от 17.07.2025 – 14 500 руб.
транспортные услуги (выполнение  конец 2024 г., оплата в январе 2025 г.) – 27 000 руб.

9. Монтаж входной группы в здании правления, всего: 81 505 руб. 
Кардупа: Работа: монтаж, демонтаж, каркас (сварочные работы, укладка террасной доски) – 37 000 руб.
Доска террасная ДПК  - 44 505 руб.

10. Работы на 5-7 береговая и 6 улица (торец за остановкой на «Меридиане»), благоустройство, забор, ворота, всего: 322 660,40 руб. 
Самозанятые: Кардупа. Подрезка деревьев 7 улица – (дог. № 2 от 01.02.2025) - 30 000 руб. 
Обрезка и утилизация деревьев на территории СНТ (дог. №  3/25 от 15.02.2025) – 9 000 руб.
Минеев: 5,7 улица – укладка бетонных плит для реконструкции пляжа дог. № 12 от 12.11.2025 - 51 360 руб. 
«Уральские партнеры» Профлист – 23 193 руб.

ИП Гофербер: 
     Демонтаж и установка новых ворот, а также калики и забора длиной 13 метров на 7 улице (озеро), установка ворот и забора длиной 2,5 метра. Дог. № 6 от 31.10.2025 на сумму – 98 977, 40 руб. Бурение ямобуром на глубину 2 м в количестве 8 шт. на 7 ул. и 4 шт. на 6 ул. (меридианная часть) под бетонирование столбов.

Заливка бетона на 7 ул. под столбы 2,56 м3, услуги экскаватора, ямобура и крана - 81 380 руб. (использована часть бетона по договору № 5 от 10.09.2025 35,5 м3 на общую сумму 325 535 руб., который также использован на 13 ул. в объеме 32,94 м3)
Работа бетонирование столбов и монтаж профлиста: 28 750 руб.

     Для реконструкции ворот и съезда пожарных машин на 7 улице (озерная часть) возникла потребность в демонтаже старых и установке новых ворот, а также калитки и забора длиной 13 метров. В ходе работ возникла потребность в подготовительных работах, подрезке деревьев и их вывозе. Для благоустройства проведена укладка бетонных плит.

     В стоимость объекта не входят затраты на бетонные плиты в количестве 26 штук, переданные Гофербер А. А. безвозмездно в пользование СНТ.

11. Центральные ворота, всего: 114 770 руб. 
· Ворота распашные: «Уральские партнеры»: 65 000 руб. 
· Установка: ИП Меньшинин: 29 770 руб.
· Уцелемов: изготовление фурнитуры  – 20 000 руб.

     Автоматика на ворота не установлена в связи с тем, что пока не перенесена будка охраны, требуется  перераспределения земель общего пользования с Палермо (т.к. привода без охраны могут украсть).

12. Северные ворота: ремонт, установка в замен украденного привода, всего -  
33 790,30 руб. 
Кардупа: Работа (дог. № 4/25 от 14.04.2025). Стоимость самого доводчика оплачена в 2024 г. - 10 000 руб.
Привод распашных ворот 01.07.2025. – 21 290 руб.
Телефон - 600 руб. 
Лента сигнальная – 1 900,30 руб.

13. Пирс, всего: 477 665 руб.
Кардупа: Строительство и монтаж противопожарного пирса, доставка и установка ЖБИ изделий кольцо 2 шт., крышка бетонная 1 шт., установка полимерной трубы в системе пирса на 23 улице -35 096 руб. (дог. № 10 от 29.05.2025).
Минеев: Услуги экскаватора: засыпка грунтом береговой линии на 23 улицы, уборка веток с пляжной линии, вывоз грунта с 13 улицы  на территории СНТ дог. № 4 /1 от 06.05.2025 – 
38 520 руб.
Услуги экскаватора: строительство противопожарного пирса на 23 улице, в том числе планировка, засыпка, трамбовка для засыпки щебнем (дог. № 6  от 22.05.2025 г.) – 80 250 руб.
Услуги экскаватора: строительство противопожарного пирса на 23 улице, в том числе услуги экскаватора по обратной отсыпке грунта (дог. № 7  от 29.05.2025 г.) –51 360 руб.
ИП Хачатрян С. Г. укладка асфальтной крошки 216 м2 - 30 000 руб.
Асфальтная крошка – 172 800 руб.
ООО АНН: 
· Щебень 26.05.2025 – 55 000 руб.
· Скальный грунт -14 000 руб.

В смете на 2025 г. была заложена предварительная сумма (1 этап) на устройство противопожарного пирса в сумме 305 000 руб., без составления сметы.

Невыполнение работ в установленный срок в соответствии с предписанием МЧС по устройству противопожарного пирса грозило штрафом для СНТ 400 000 руб. первоначально, далее  800 000 руб. и 1 200 000 руб.
Работы выполнены в объеме, необходимом для принятия объекта МЧС и выполнения предписания от 2023 г.
Дополнительно рекомендовано выполнить обвязку блоков армированием и залить бетоном. 

В вышеуказанную стоимость объекта не входят затраты на армированные бетонные блоки в количестве  31 штука, переданные Гофербер А. А. безвозмездно в пользование СНТ, и их доставка.

14. Ремонт магазина на северной проходной (33 м2), всего: – 211 538 руб.

Необходимость ремонта магазина на северной проходной была вызвана отказом арендовать помещение, находящегося в аварийном состоянии после предыдущего арендатора.  В связи с тем, что садоводам северной части СНТ далеко до магазина у Правления, а потребность имеется и есть здание, принято решение выполнить ремонт. Часть работ выполнено арендатором в счет арендных платежей.
В счет арендных платежей:
· Закупка и установка сплит-системы у ИП Пархоменко О. А.- 36 000 руб.
· Натяжной потолок - 19 500 руб.
· Освещение - 6 640 руб. 

Бетон («Технобетон-Урал») М300 – 3м3 (с/ф № 2051 от 22.05.2025) – 23 900 руб.
Кардупа: Укладка линолеума, установка стеновых панелей в том числе материалы:  линолеум и стеновые панели, направляющие. (дог. № 12 от 02.06.2025)- сумма 70 614 руб.
Плиты «Технониколь»: израсходовано на сумму 28 781 руб. (остальные плиты на остатках).

Счетчик 3-х фазный – 3 834 руб.
Автомат 3-х фазный – 518 руб.
Кабель 16Х4 – 1 200 руб.
Бокс - 401 руб. 
Итого на сумму: 5 953 руб.

Стеновые панели  18 010 руб. и 2 140 руб. (докупали).

Также выполнены работы по асфальтированию (60 м2 * 800 руб. = 48 000 руб.) в связи с отсутствием асфальтового покрытия прилегающей территории. Данные работы учтены в пункте благоустройство.

15. Видеонаблюдение, всего: 386 794 руб. 

Всего в СНТ установлено 26 камер (2024-2025 гг.).
В Правлении также еще в наличии 2 камеры. 

В 2025 г. установлено 13 камер видеонаблюдения, в том числе:
· 23 улица озеро -  1 шт.;
· 28 улица меридиан - 1 шт.;
· 7 улица озеро - 2 шт.;
· 10 улица ТП - 1 шт.;
· 13 улица центр – 1 шт.;
· Северные ворота - 1 шт. (камера в наличии, не установлена, линия проложена, требуется кронштейн, не оплачена настройка камеры и регистратора);
· 25 улица - 2 шт. (одна камера была украдена злоумышленниками, переставили камеры на новое место);
· 28 улица - 2 шт.;
· 6 улица - 2 шт.

Кардупа: 
Изготовление креплений для видеокамер на метал. столбах с освещением 25,5/6, 28/29 – 
7 490 руб. (дог. № 8 от 26.0.2025), 9 887 руб. (дог. №9 от 27.05.2025) – 17 377 руб.
ИП Гофербер: Покупка Светильники ПЗС Пром. 50Д - 6 шт. дог. К/пр. от 10.04.2025 – 
35 400  руб.
ООО Стримлет: 
Приобретено оборудования и материалов с учетом установки для модернизации видеонаблюдения у ООО «Стримлет» на сумму 334 017 руб., том числе:
Камеры 13 шт., монитор; замемление и настенный блок конструктив; а также комплектующие:
	Комплектующие:  Блоки, провода,
	
	

	Аккумулятор FinePower AGM
	БУ
	3 300,00

	
	Кол.
	2,000

	Блок питания AMATEK АР-D12/50, 12В/3А
	БУ
	2 504,00

	
	Кол.
	2,000

	Блок питания в розетку
	БУ
	2 128,00

	
	Кол.
	4,000

	Блок питания ИВЭП-1220ЕМ
	БУ
	618,00

	
	Кол.
	2,000

	Видеорегистратор Hilkvision сетевой
	БУ
	16 900,00

	
	Кол.
	1,000

	Вилка каб 3Р 16А  прямая
	БУ
	182,10

	
	Кол.
	1,000

	Вилка каб 3Р 16А каучук прямая АБК-сила
	БУ
	2,10

	
	Кол.
	1,000

	коммутатор NETIS
	БУ
	10 496,00

	
	Кол.
	4,000

	коммутатор Netis неуправляемый
	БУ
	854,00

	
	Кол.
	1,000

	
	Кол.
	2,000

	Рукоятка телескопическая  для мытья видеокамер
	БУ
	1 807,00

	
	Кол.
	1,000

	составляющие для системы видеонаблюдения
	БУ
	117 820,00

	
	Кол.
	9,000

	Терминал абонентский
	БУ
	1 092,00

	
	Кол.
	1,000

	Инжектор ORIENT
	БУ
	4 046,00

	
	Кол.
	5,000



В стоимость объекта не включены расходы ООО «Стримлет» по  тех. обслуживанию системы видеонаблюдения  – 105 000 руб., так как эта сумма составляет отдельную статью затрат сметы.
Также на тех. обслуживании  получилась экономия 75 000 руб. в связи с расторжением договора на обслуживание ( в ФЭО 180 000 руб.)
Сметой на 2025 г. на создание единого объекта видеонаблюдения было заложено 543 000 руб. на 24 камеры. Выполнено работ на 386 руб. (13 камер установлено + 2 в наличии в Правлении).
В 2024 г. установлено 13 камер в связи с тем, что отсутствовала техническая возможность для установки их большего количества, так как требовалось выполнение дополнительных работ, в том числе установка столбов,  и креплений для подсветки камер, что повлекло за собой удорожание работ. Так же имеются 2 камеры в наличии.

Правлением в 2026 г. продолжится работа по установке камер видеонаблюдения.

16. Колодец под скважину у правления, всего: 105 420 руб.

Выполнение работ по реконструкция скважины у Правления была обусловлена постоянным перемерзанием системы водоснабжения в зимний период. Также вышел из строя старый погружной насос, гидро-аакумулятор, необходимо сформировать колодец и убрать всю автоматику в этот колодец, что в дальнейшем предоставит возможность организовать через него систему водоотведения (канализация) здания Правления.

Кардупа: Монтаж полиэтиленовой трубы под канализацию, бурение отверстий в колодце – дог. № 14 от 14.07.2025  – 47 080 руб.
Самозанятый Минеев:  доставка двух колец, донышко, крышка для скважины у здания правления дог. б/н  10.04.2025 – 16 350 руб.
Самозанятый Минеев:  копка и вывоз грунта, установка крышки для водовода рядом с правлением (для скважины) дог. № 10 от 20.08.2025 – 16 050 руб.
Материалы на сумму 25 940 руб., в то числе:  
· Насос – 10 508 руб.
· комплект для водовода питьевой воды 10 441 руб.
· материалы для водовода питьевой воды 2 230 руб. 
· Реле давления универсальное 2 761 руб.

17. Строительство новой линии от 25 ТП по 28 ул. (меридианная часть), всего: 634 420 руб.

В смете 2025 г. заложены были работы по созданию и строительству линии (ТП) 1 этап с предварительной суммой 300 000 руб.  
Выполнены работы по прокладке дополнительной линии электропередач.

Кардупа: Протяжка и монтаж кабеля от ТП – дог. 15 от 20.07.2025 – 85 200 руб. 
Кабель СИП – 4х95 – 495 964,80 руб. разделить на метраж 600 метров – 1 013 метров. Протянуто 600 метров кабеля, остальной на остатках цена за 1 метр 489,60. Руб. На сумму 293 760 руб.
Материалы на сумму 15 115 руб., в том числе:
· Зажим прокалывающий– 20 шт. - 3 180 руб. 
· Наконечник – 24 шт. – 2 080 руб.
· Крюк универсальный -25 шт.– 9 855 руб.
Самозанятый Минеев: Машина манипулятор: перемещение столбов и трубы на 25 улицу, вывоз баков, работа резчиков по асфальту 25 улица, погрузка и разгрузка материалов, работа экскаватора (копка траншеи для замены электрического кабеля по 25 улице от ТП до опоры, укладка блоков ступенькой на пирсе и бурение отверстий дог. № 8 от 03.06.2025 г. – 78 645 руб.
ИП Тютерев: автовышка – 49 000 руб.
ИП Гофербер Покупка: Кабеля: АВБШВ - Х 120 – 140 м. по цене 605 руб.м. дог. б/н от 17.04.2025 г. – 84 700 руб.
ИП Гофербер А.А. копка и обратная засыпка траншеи - 28 000 руб.

Также выполнены работы по асфальтированию(225 м2 *  800 руб.=180 000 руб.) в связи с тем, что сняли старое покрытие для прокладки траншеи для новой линии подземного кабеля от ТП 25 до первого столба на 25 улице (Меридиан).

18. 3-я улица контейнерная площадка (перенос ограждение), всего: 25 926 руб.

Профнастил, профильная труба, саморезы кровельные) – «Уральские партнеры» – 25 926 руб.

19. Овоще-хранилище «Северные», всего: 106 625 руб.

Работы выполнены за счет взносов на содержание и ремонт хранилища.

Кардупа; выполнение работ  дог. от 23.07.2025 – 24 610 руб.
Минеев: доставка с завода «Конор» бетонных плит, дог.13 от 20.11.2025 г. – 35 200 руб.
ИП Гофербер: Резка отверстий в помещении хранилища для осуществления вентиляции. дог. № 1/У от 09.01.2025 г. – 4 000 руб.
Гофербер А. А. лист оцинковки 30 135 руб.

	Ключи
	БУ
	12 680,00

	
	Кол.
	56,000



20. Благоустройство (2, 3,  13, 25, 32 возле севрногоа магазина, отсыпка улиц, парковок щебнем, территория возле Правления и фруктохранилища), всего: 
1 533 959,79 руб. 

Выполнение работ по благоустройству различных  территорий СНТ, не заложенных в смету 2025 г., было выполнено решением Правления за счет части дополнительно собранных денежных средств (собрано долгов за прошлые года в сумме 3 102 330 руб.).

Выполнены работы по асфальтированию: возле северного магазина в связи с отсутствием асфальтового покрытия прилегающей территории, также асфальтирование после снятия старого покрытия для прокладки траншеи для новой линии подземного кабеля от ТП 25 до первого столба на 25 улице Меридиан,  2, 3, 13 улиц, так как старое покрытие имело ямы и большой процент износа.

Покупка: Труба профильная: дог. б/н от 15.04.2025 г. – 34 272 руб.
20Х20Х1,5 – 0,153 т. по цене 70 000 руб.
40х20х2 – 0.104 т. по цене 61 000 руб.
40х20х2 – 0.104 т. по цене 61 000 руб.
40х40х2 - 0,28 т.  по цене 61 000 руб.
46х40х3 - 0,26 т.  по цене 56 000 руб.
10х10х1,2 - 0,1 т.  по цене 95 000 руб. 
Использование бетона (32,94 м3), услуги экскаватора и крана по улицам 7 и 13. Дог. № 5 Изготовление фундаментной плиты (заливка бетона) для возможности дальнейшей реконструкции и также для закрепления стены гаража на 13 улице – 244 155 руб.
ИП Чернышев: (шлаковый щебень и 4 доставки его самосвалом)
сч. 09012024-1 от 09.01.2025 г. – 56 100 руб.
 сч. 09012024-1 от 10.04.2025 г. – 18 700 руб.
«Сталепромышленная компания»: Арматура – 90 000 руб. (на остатке в Правлении на 179 951,6 руб.)
ИП Кандаков:сч. от 11.08.2025 – 7 766 руб.
сч. от 10.09.2025- 52 650 руб.

Гофербер: Вывоз щебня на улицы 1,17,21,22 откопка водопровода  30 дог.№ 1 от 01.04.2025 г. 21 000 руб. 
Асфальт: ИП Хачатрян: 965 600 руб., в том числе:
· 13 улица – 571 м2 – 456 800 руб.;
· 2-3улицы – 351 м2 – 280 800 руб.;
· возле «Северного» магазина 60 м2 – 48 000 руб.;
· 25 улица (так как сняли старое покрытие для прокладки траншеи для новой линии подземного кабеля от ТП 25 до первого столба на 25 улице (Меридиан) – 225 м2 –                              180 000 руб.  

Расходные материалы: 43 726, 79 руб.

	Грунт-эмаль в комплекте
	БУ
	4 006,00

	
	Кол.
	1,000

	Кисть плоская
	БУ
	66,00

	
	Кол.
	1,000

	Краска
	БУ
	6 210,00

	
	Кол.
	5,000

	Метизы
	БУ
	981,49

	
	Кол.
	1,000

	Мешки для строительного мусора
	БУ
	486,00

	
	Кол.
	1,000

	мешок для мусора
	БУ
	384,98

	
	Кол.
	3,000

	Наклейки
	БУ
	5 500,00

	
	Кол.
	4,000

	пена монтажная
	БУ
	14 902,42

	
	Кол.
	36,000

	
	Кол.
	6,570

	
	Кол.
	0,260

	Растворитель
	БУ
	366,00

	
	Кол.
	1,000

	Светильник LED консольный
	БУ
	6 560,00

	
	Кол.
	2,000

	Светильник LED настенно-потолочный "Звездное небо"
	БУ
	1 500,00

	
	Кол.
	2,000

	Цемент 35 кг
	БУ
	1 335,00

	
	Кол.
	3,000

	Шайба М18
	БУ
	90,90

	
	Кол.
	30,000

	Шарнир 22*100
	БУ
	250,00

	
	Кол.
	2,000

	Шарнир капля
	БУ
	300,00

	
	Кол.
	2,000

	Шина PATRIOT
	БУ
	788,00

	
	Кол.
	1,000



21. Содержание и ремонт автомобиля ГАЗ 3302, всего – 32 541 руб.

Приобретено запчастей для а/м «ГАЗель»:
· Генератор ДВС – 7 500 руб.
· Электоробензонасос – 3 000 руб.
· Цилиндр сцепления – 1 400 руб.
· Диодный мост – 500 руб.,
· Колодки тормозные, жидкость тормозная, ремень генератора, фильтр воздушный, фильтр масляный, цилиндр тормозной задний на сумму 4 380 руб.
· Свеча зажигания, цепь «супер» - 3 306 руб.
· Масло – 400 руб.
· Датчик аварийный давления масла, дроссель ДВС, ДМРВ-П ДВС на сумму 6 700 руб.
· Масло моторное -2 900 руб. 
· Масло моторное супер – 2 455 руб.
Примечание: ремонт был произведен в сезон своими силами.

22. Текущие работы по содержанию ЛЭП и ТП, электрохозяйства, всего: 
961 090,97  руб.

Товары  713 880,97  руб.
 (за минусом стоимости товаров на 25 улицу) -  на сумму 339 575 руб. на новую линию «Северные» улицы.
В том числе: основные позиции
Автоматы – 21 425,40 руб.; кабель 495 964,80 руб.; опора деревянная ЛЭП 6,5 м. - 26 700 руб.; рубильники  - 9 771,40 руб.; светильник уличный светодиодный «Победа S» – 16 485,21 руб. (не установлены в связи с пониженными температурами, установка планируется в летний период 2026 г.); светильники уличные - 2 500 руб.; анкера – 18 089,48 руб.; инструмент для натяжения стальной ленты на опорах КВТ -7 032 руб.; боксы (ящики) – 31 763,90 руб.; счетчики - 121 560 руб.
Самозанятый Минеев: Бурение отверстий под столбы на улицах  4,5,7,9, 21,25, 28 дог. б/н  от 17.04.2025 г. – 38 700 руб.;
ИП Кандаков: ЖБИ столбы (бетонные) - 84 000 руб.;
ИП Бельков: Бурение под опоры сч. 6897 от 27.06.2025 – 15 510 руб.
«Сталепромышленная»: проволока – от 15.08.2025 г. – 6 000 руб.
Автовышка ИП Сдобнов: электромонтажные  работы сч. 247 от 15.07.2025 г. – 70 000 руб.

23. Текущие ремонтные работы на водоводе и насосных, всего – 126 019,8 руб.
В том числе приобретены: отрезных дисков – 9 454 руб.; кислород - 3 000 руб.; круг отрезной 150*1,6*22 – 5 099 руб.; маска сварочная – 1 355 руб.; трубы – 28 129 руб.; резак – 2 760 руб,; электроды – 19 052 руб. (68 849 руб.).
Муфты, герметик, заглушки краны, отводы, тройники, сверла, хомуты, лента – 57 170, 80 руб.
Заменили трубу водовода на улицах общей длиной 83 м. труба  диаметром 89.

24. Канцтовары, почтовые услуги, приобретение оргтехникии, расходные материалы, ремонт оргтехники, всего  - 119 087,50 руб.
В том числе:
Канц.товары, почтовые услуги - 55 014 руб.
В том числе, Бланк пропуска 2025 г. – 10 500 руб., батарейки 499 руб., бирки для ключей – 165 руб., Бланки отчетности – 720 руб., Бумага д/ксерокса А4 80г/м2 500л -7 865 руб., конверты 1 520 руб., Учетная карточка садовода - 5 000 руб., Чековая лента – 2 653 руб., Членская книжка садовода – 2 020 руб. (40 шт). Канцелярия – 30 942 руб.
Приобретение расходных материалов (заправка картриджей) – 5 770 руб.
Принтер:HP LazerJET Pro MFP 4103 dw – 37 740 руб.
Почта – 27 874,5 руб.

25. Устройство, обслуживание и ремонт калиток, ворот, шлагбаумов, пульты, всего: 
115 248 руб.
В том числе:
Оплата по договору ООО «Ампер» за ремонт и обслуживание калиток в 2025 г. на сумму 36 500 руб. руб.. Договор с Ампер расторгнут с 2025 г.
Покупка пультов для шлагбаума и ключей для магнитных замков с последующей реализацией садоводам на общую сумму 75 418 руб.
В том числе:
· Пульты для шлагбаумов на сумму: 69 967 руб.
В том числе:
· 181 шт. х 291,81 руб. = 52 817 руб.
· 50 шт. х 343 руб. = 17 150 руб. 
Ключи для калиток на сумму 5 451 руб.
Считыватель для калитки 1 шт. – 3 330 руб.

26. Юридические услуги и госпошлина, всего: 337 512,15 руб.
Представительство в суде по вопросу защиты интересов СНТ и работа юриста по долгам садоводов.  В том числе: 
ИП Чередниченко Г.Н. - за взыскание задолженности, в том числе почтовые расходы - 124 558,67 руб.
Самозанятый Гильметдинов Р.А.-  представительство в суде («ГеоПро» и «МРСК») -78 000 руб.
Госпошлина: 134 953 руб. 

27. Хозяйственный инвентарь, инструменты, хоз.товары, оборудование, всего –
35 194, 16 руб.

Замок 1 шт -                                            200 руб.
Крепёж     1 шт   -                                   224 руб. для этого замка 
Рукоятка  телескопическая  1 шт. –    1 807 руб.
Сотовый телефон  1 шт. -                    1 538 руб.
Цепь для бензопилы 3 шт.  -               2 993 руб.
Шина патриот   1 шт –                           788 руб.
Ведро-швабра 1 шт -                           1 426 руб.
Бутыль 1 шт. -                                         350 руб.
Верёвка 14 м -                                      2 190,15 руб.
Замок 4 шт. -                                           820 руб.
Замок навесной 2 шт. -                          515 руб.
Карабин пожарный 1 шт.-                       71,58 руб.
Ключи 21 шт.  -                                     5 080 руб.
Личинка для замка -1 шт. -                     615 руб.
Мешки для строит.мусора 1 шт. -          486 руб.
Мешки для мусора  3 шт. -                      384,98 руб.
Отвертка 4 шт. -                                     1 070 руб.
Сотовый телефон 1 шт. -                      5 298 руб.
Талреп крюк- кольцо 4 шт. -                1 124,60
Отпугиватель от мышей 1 шт. –          1 051 руб.
Цепь для бензопилы 3 шт.                    2 993 руб.
Перчатки х.б                                          1 080 руб.
Плащ-дождевик  3 шт.                             360 руб.
бак 50 л горизон.,синий                        2 729 руб.

28. Затраты на Бензин АИ -92 Топливо, всего: 42 570,23 руб. 

29.  Демонтаж сторожки охраны на 13 ул., всего: 60 000 руб.

Решение по демонтажу сторожки охраны было принято Правление в 2024 г. В 2025 г. работы выполнены.
Договор № 2У от 10.01.2025, ИП Гофербер А. А.-  60 000 руб.

30. Санобработка территорий от клещей, всего: 6 000 руб.
«УралСанОбработка» пляж – 6 000 руб.

ЧАСТИЧНО НЕ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ, которые были заложены в смете 2025 г.:
Благоустройство территории СНТ
Взнос на благоустройство территории общего пользования направляется на выполнение работ, связанных с объектами инфраструктуры на территории.
В работы по благоустройству включено:
1) Установка ворот на 13 улице с автоматикой (связано с необходимостью закрытия периметра в ночное и зимнее время, от проникновения посторонних, в связи с отсутствием пропускного режима для пешеходов)– 229000 руб. Выполнено на сумму 114 770 руб. без учета автоматики. 
Остаток – 114 230 руб. на автоматизацию.
Установка автоматики в настоящее время не целесообразна без расширения 13 ул. и переноса будки охраны.
2) Устройство ограждений на контейнерных площадках 3 и 25 улица – 50 000 руб. воротины, профлист, металл, работа. Выполнены работы на 3 улице на сумму - 25 926 руб. 
Остаток на 25 контейнерную площадку – 24 074 руб.
Необходимо включить в смету на 2026 г.
3) Перенос будки охраны, с организацией фундамента блочного к центральным воротам в том числе перенос оборудования видеонаблюдения – 20 000 руб. Не выполнено, так как рассматривается вопрос о возможности расширения 13 ул. (с учетом перераспределения земельных участков)  и согласования работы охраны. 
4) Ворота 23 улица откатные для заезда пожарных машин – 60 000 руб. Куплены ворота, не установлены по причине недостаточного места для их размещения в связи с захватами ЗОПов садоводами близлежащих участков. 
Если установить ворота, то не останется места для калитки для пешеходов. 
Необходимо освободить захваченные садоводами территории. 
5) Не внедрена система АСКУЭ в сумме 220 000 руб. в связи с тем, что не нашли подрядчика на эти работы. 


	Авансовые отчеты предоставлены на сумму 341 392,36 руб., отчеты предоставлялись вовремя и в полном объеме.
Исходящий остаток денежных средств на 31.12.2025, всего – 5 005 250 руб. 96 коп.
в том числе:
· на р/с № 40703810400110000002 – 1 005 213,07 руб.
· на р/с № 40703810800110000505 – 37,89 руб.
· на депозите – 4 000 000 руб.

Правлением предпринимаются все возможные меры для развития СНТ. Организована работа по взысканию задолженности за прошлые годы путем бесед с садоводами, имеющих задолженности, а также в судебном порядке (собрано долгов 3 102 330 руб.). Однако не все садоводы понимают важность своевременной оплаты членских и целевых взносов, а также оплаты за потребленную электроэнергию. Работа в данном направлении будет продолжена в 2026 г.


Правлением учтены замечания РК, отчет Председателя и Правления дополнен необходимыми пояснениями о необходимости перераспределения средств на другие виды работ, не заложенные в смете 2025 г., а также пояснения о невыполнении в полном объеме работ, заложенных в смете.

Выполненные работы вне согласованной сметы на 2025 г. компенсированы некоторыми не выполненными статьями и поступлениями от должников. 

Выполнение в 2025 г. дополнительных работ, не заложенных сметой, с учетом собранных долгов позволило не включать данные работы в смету 2026 г., соответственно существенно не повышать стоимость взносов за сотку.

На 31.12.2025 СНТ «Колющенец» не имеет просроченной дебиторской задолженности. Платежи осуществляются с соблюдением сроков. Долгов перед государством и подрядными организациями товарищество не имеет.

В 2026 г. будут предприняты все меры по налаживанию делопроизводства и бухгалтерского учета, доработаны должностные инструкции с учетом изменений обязанностей сотрудников Правления.



Председатель СНТ «Колющенец»             ____________________/А. А. Гофербер/
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