
Отчет Ревизионной Комиссии СНТ «Колющенец»
г. Челябинск                                                                                                      20.03.2026 г.                                                                                                          
Ревизионная комиссия в составе Герасименко И.А., Жидовой Н.Н., Макаренко Н.В., с 02.02.2026г. по 13.03.2026г., провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности СНТ «Колющенец» за период 2025 год. 
1. Исполнение сметы и работ, запланированных в ФЭО.
Финансово-экономическое обосновании сметы СНТ создается для доказательства технической и экономической необходимости и эффективности будущих затрат, а также для обеспечения прозрачности и обоснованности размера членских, целевых и иных взносов СНТ.
Каждый пункт сметы поясняет, на что именно будут потрачены собранные ФЭО. Председатель СНТ не имеет права расходовать средства Товарищества без составления сметы и финансово-экономического обоснования. Председатель обязан не допускать нецелевого использования средств Товарищества и расходования денег на нужды, не включенные в утвержденную смету. Как показывает практика, в СНТ в течение финансового года возникают непредвиденные расходы, ранее незапланированные ФЭО и сметой. В таком случае Председатель СНТ совместно с Правлением и Ревизионной комиссией должен провести анализ фактического расхода средств Товарищества и установление причин возникновения незапланированных расходов (рост цен, аварийные работы, ошибка планирования).
При проверке комиссией установлено следующее:
1.1 Собрано целевых взносов с садоводов в общей сумме 1.523.001,65 руб. в том числе за 2025 год-1.166.759,00 руб., задолженность за прошлые годы-349.006,65 руб., аванс за 2026 год-7.236,00 руб. Недобор по целевым взносам за 2025 год составляет-194.005,00 руб.
Собрано членских взносов в общей сумме 17.778.182,39 руб., в том числе за 2025 год-14.460.968,00 руб., задолженность за предыдущие годы-3.102.330,64 руб., авансов за 2026 год-493.594,53 руб. Недобор по членским взносам за 2025 год составляет-1.672.506,78 руб.
Собрано взносов за пользование ячейками хранилища в общей сумме 238.986,00 руб., в том числе за 2025 год-121.110,00 руб., за предыдущие годы-117.876,00 руб. Недобор по взносам за пользование ячейками хранилища за 2025 год составляет-31.166,80 руб.
Правлением организована работа по взысканию задолженностей в судебном порядке. 
1.2 При анализе затрат за 2025 год Ревизионной комиссией выявлены следующие траты, при создании таких объектов как:
1) Ремонт входной группы здания Правления на общую сумму 81.505,00 руб. включая расходы на закуп доски на сумму 44.505,00 руб., и ремонтные работы, оплаченные Кардупа А.С.-37.000,00 руб.
2) Скважина у здания Правления на общую сумму 58.370,00 руб., в т.ч. включая расходы на оплату Минееву А.Н. за копку, вывоз грунта и прочие работы в общей сумме 32.430,00 руб., расходы на покупку материалов на общую сумму 25.940,00 руб. (Насос, реле давления, комплект для водовода и прочие материальные затраты)
3) Монтаж канализации у здания Правления на общую сумму 158.514,48,00 руб., в т.ч. включая расходы на оплату за работы Кардупа А.С. 47.080,00 руб., Минееву А.Н. в 70.620,00 руб., оплата за плиты ООО УТС «Технониколь» в сумме 40.814,48 руб.
Стоимость объекта указана без учета стоимости материалов, закупленных в 2024 году.
4) Благоустройство 5-8 улиц на общую сумму 322.647,40 руб., в т.ч. включая расходы на оплату ИП Гофербер А.А. за заливку бетона 81.380,00 руб., установку забора 98.974,40 руб., Минееву А.Н. за работы экскаватора 51.360,00 руб., Кардупа А.С. за обрезку деревьев 30.000,00 руб. и 9.000,00 руб., бетонирование столбов и монтаж профлиста 28.750,00 руб., ООО «Уральские партнеры» за ограждение 23.183,00 руб.
В стоимость объекта, не входят затраты на бетонные плиты в количестве 26 штук, переданные Гофербер А.А. в пользование СНТ.
5) Ремонт магазина на Северной проходной на общую сумму 197.103,00 руб., в т.ч. включая расходы на закуп и установку сплит-системы у ИП Пархоменко О.А. 36.000,00 руб., оплату за плиты ООО УТС «Технониколь» 16.486,00 руб, за панели ИП Гофербер А.А. на сумму 2.140.00 руб. и 18.010,00 руб., за освещение 6.640,00 руб., потолок 19.500,00 руб, счетчик и электрика в сумме 5.953.00 руб., за работы по приему и заливке бетона ООО «ТехноБетон-Урал» 23.900,00 руб., за ремонтные работы Кардупа А.С.  70.614,00 руб., 
Часть работ и покупка строительных материалов, входящих в затраты на создание объекта, были оплачены арендатором магазина в счет арендных платежей.
В стоимость объекта не включено асфальтирование на сумму 48.000,00 руб., так как эти суммы учтены в объекте благоустройство.
6) Строительство новой линии электроснабжения для 29-33 улиц на общую сумму 560.275,00 руб., в т.ч. включая расходы на закуп кабеля СИП 4*95 на сумму 293.760,00 руб., закуп кабеля 4*120 у ИП Гофербер А.А. на сумму 84.700,00 руб., закуп материалов на сумму 15.115,00 руб., оплаты ИП Гофербер А.А. за копку траншеи 28.000,00 руб., Кардупа А.С. за работы по протяжке и монтажу 85.200,00 руб. и 53.500,00 руб. 
В стоимость объекта не включено асфальтирование на сумму 180.000,00 руб., так как эти суммы учтены в объекте благоустройство.
7) Строительство противопожарного пирса на общую сумму 477.655,00 руб., в т.ч. включая расходы на закуп скального грунта и щебня у ООО «АНН» на сумму 14.000,00 руб. и 55.000,00 руб., у ИП Хачатрян С.Г. асфальтной крошки на сумму 172.803,00 руб., им же выполнено работ по укладке асфальтной крошки на сумму 30.000,00 руб., Минеев А.Н. за работы экскаватора выплачено 38.520,00 руб., 80.250,00 руб. и 51.360,00 руб., Кардупа А.С. за работы выплачено 35.906,00 руб. 
В стоимость объекта, не входят затраты на бетонные плиты в количестве 31 штук, переданные Гофербер А.А. в пользование СНТ.
8) Ремонт и благоустройство, асфальтирование  на общую сумму 1.625.017,00 руб.
Из них:
Произведено асфальтирование 2,3,13,25,32 улиц на общую сумму 965.597,00 руб., в т.ч. включая расходы на закуп асфальтной крошки у ИП Хачатрян С.Г. на сумму 1.168.400,00 руб.(за вычетом 202.803,00 руб., учтенных в объекте противопожарный пирс)
Произведена отсыпка улиц, парковок щебнем, закуп щебня на общую сумму 246.620,00 руб., в т.ч. включая расходы на закуп щебня на общую сумму 137.800,00 руб., оплату работ по развозке щебня Минееву А.Н. на сумму 27.820,00 руб, ИП Гофербер А.А. на сумму 21.000,00 руб. и на 60.000,00 руб.
Произведены работы по благоустройству территории Правления и фруктохранилища на общую сумму 412.800 руб., в т.ч. включая расходы на заливку бетона ИП Гофербер А.А. 244.155,00 руб., на работы экскаватора Минееву А.Н. 78.645,00 руб., арматура 90.000,00 руб.
9) Произведен закуп трубы профильной на общую сумму 34.272,00 руб., закуп арматуры  для пирса в остатке на сумму 179.951.60 руб., закуп кабеля СИП 4*95 в остатке на сумму 202.204,80 руб. Арматура, купленная для работ на пирсе, на сегодняшний день не использована,  в связи с ненадобностью.
10) Транспортные расходы, на общую сумму 118.500,00 руб., в т.ч. включая расходы по оплате работы автовышки 49.000,00 руб., вывоза негабаритного мусора с демонтажа хранилища у Правления ИП Живоракин Д.А. на общую сумму 69.500,00 руб.
11) Установка и замена столбов на общую сумму 235.156,00 руб., в т.ч. включая расходы за установку опор Минеев А.Н. в сумме 38.520,00 руб., бурения под столбы Минеев А.Н. на сумму 36.700,00 руб., бурения под столбы ИП Бельков П.С. на сумму 15.510,00 руб., покупка опор у ИП Кандаков С.В. на сумму 144.426,00 руб.
12) Перенос и снос здания охраны на общую сумму 60.000,00 руб., в т.ч. включая расходы на выплату за снос здания ИП Гофербер А.А. в сумме 60.000,00 руб.
13) Установка распашных ворот на общую сумму 114.770,00 руб., в т.ч. включая расходы на установку распашных ворот ИП Меньшенин А.Ю. сумма 29.770,00 руб., закуп материалов у ООО «Уральские Партнеры» на сумму 65.000,00, закуп фурнитуры у Усцелемов И.И. на сумму 20.000,00
14) Замена привода на северных воротах на общую сумму 33.790,30 руб,  в т.ч. за работы Кардупа А.С в сумме 10.000,00 руб,, привод распашных ворот на сумму 21.290,00 руб, приобретение телефона сна сумму 600,00 руб, приобретение ленты сигнальной на сумму 1.900,30 руб.
15) Ремонтные работы на водоводе на общую сумму 177.0379,80 руб., в т.ч. за работы по копке траншеи на 26-27 улицах Минеев А.Н. на сумму 51.360,00 руб, за покупку трубы, заглушек и прочих расходных материалов на общую сумму 126.019,80 руб.
16) Овощехранилище север на общую сумму 116.625,00 руб.  в т.ч. за работы Минеев А.Н. в сумме 35.200,00 руб., за работы Кардупа А.С.на сумму 24.610,00 руб., за работы по обрезке деревьев Кардупа А.С. в сумме 10.000,00 руб., ИП Гофербер А.А. на сумму 4.000,00 руб., покупка ключей на сумму 12.680,00 руб., покупка лист оцинковки по а/о Гофербер А.А. на сумму 30.135,00 руб. Стоимость объекта указана без доплат кассиру и налогов с ФОТ, без учета потребленной электроэнергии.
17) Видеонаблюдение на общую сумму 386.794,00 руб, в т.ч. включая расходы за работы Кардупа А.С. на сумму 7.490,00 руб., за работы ИП Гофербер А.А. на сумму 35.400,00 руб., за приобретение материалов ООО «Стримлет» на сумму 216.096,00 руб., приобретены материалы Гофербер А.А. по а/о на сумму 117.975,00 руб., монтаж и крепление фонарей на сумму 9887, 00 руб.
В стоимость объекта не включены расходы по тех. Обслуживании ООО «Стримлет» на 105.000,00 руб., так как эта сумма составляет отдельную статью затрат сметы.
Долгов перед государством и подрядными организациями СНТ «Колющенец» не имеет.
1.3 Запланированы в смете 2025 года, но выполнены не в полном объеме следующие виды работ:
- Установка камер и модернизации видеонаблюдения, утвержденные в смете на 2025. Из 24 планируемых к установке камер, закуплено и установлено по факту 13 штук. Стоимость, созданного объекта за 2025 год составила 386.794,00 руб. руб., вместо утвержденного 543.000,00 руб.
- Не закуплена и не внедрена система АСКУЭ, стоимость бюджета которой утверждена в смете на 2025 год на сумму 220.000,00 руб.
- Не в полном объеме установлены ворота на 13 улице с автоматикой, стоимость бюджета которых утверждена в смете на 2025 год на сумму 229.000,00 руб., Стоимость созданного объекта в 2025 году составила 114.770,00 руб.
- Не в полном объеме произведены работы по устройству ограждений на контейнерных площадках, стоимость бюджета которых утверждена в смете на 2025 год на сумму 50.000,00 руб. Стоимость созданного объекта в 2025 году составила
25.926,00 руб.
- Не установлены откатные ворота для въезда пожарных машин на 23 улице, стоимость которых утверждена в сумме 60 000,00 руб. в смете на 2025 год.
- Закуплены, но не установлены в полном объеме светильники и фонари.
- Не доведены до конца работы по созданию объекта благоустройства на 5-8 улицах.
- Не завершены работы по переносу здания охраны.

Вывод: 	
Процедура выбора поставщика услуг по асфальтированию ИП Хачатрян С.Г, была проведена ненадлежащим образом. ИП Хачатрян С.Г. предоставил услуги ненадлежащего качества. Требование правления об устранении недостатков не выполнил, от гарантийных обязательств отказался.
Выполненные в 2025 году работы, но не предусмотренные и не утвержденные сметой, а именно: Отсыпка улиц, парковок щебнем, Работы по благоустройству территории Правления, Благоустройство 5-8 улиц, Ремонт и благоустройство, асфальтирование 2,3,13,25,32 улиц, Ремонт магазина на Северной проходной,   произведены, за счет перераспределения денежных средств, в результате экономии на других статьях  расходов, а также за счет собранных долгов прошлых периодов. Данное перераспределение денежных средств по статьям расходов, требует корректировки сметы, утверждения изменений.

Рекомендации:
1. Дать пояснения и обосновать необходимость выполнения работ на территории Правления, которые не были включены и утверждены сметой СНТ «Колющенец» на 2025 год: работ по благоустройству хранилища на сумму 412.800,00 руб.; работ по благоустройству 5-8 улиц СНТ в общей сумме 322.647,00 руб.; работ по благоустройству и асфальтированию улиц №2, 3, 13, 25, 32 на сумму 965.597,00 руб.
2. Дать пояснения и обосновать образовавшееся увеличение объемов в статьях затрат по следующим объектам в  сумме 260.270,00 руб. на строительство новой линии для улиц 29-33 СНТ; в сумме 172.655,00 руб. на создание объекта «Пирс»; на транспортные услуги по развозке и доставке щебня в сумме 246.620,00 руб.; за снос и разборку старого здания охраны в сумме 40.000,00 руб.
3. Озвучить сроки выполнения незавершенных работ по объектам, утвержденным сметой СНТ «Колющенец» на 2025 год, либо дать пояснения в случае невозможности выполнения этих работ.
4. В случае, если незапланированные траты на создание имущественных объектов Товарищества, которые не были включены и утверждены сметой на 2025 год, будут приняты и утверждены ОС, озвучить сроки по окончанию подготовительных работ и ввода в эксплуатацию этих объектов.
2. Начисление заработной платы и налогов с ФОТ
При проверке правильности начисления заработной платы и налогов с ФОТ комиссией установлено следующее:
Согласно смете и штатному расписанию, утвержденными ОС на 2025 год, ФОТ составил 6.359.071,00 руб. и налоги с ФОТ составили 1.920.440,00 руб.
По факту выплат по договорам разнопланового характера для проведения работ включенных в основной и сезонный состав было выплачено 4.785.924,00 руб. и налогов с ФОТ в сумме 1.353.144,00 руб.
Экономия денежных средств, составила в части ФОТ 1.573.147,00 руб. в части налогов с ФОТ 567.296,00 руб.
2.1 Помимо разноплановых договоров сотрудников основного и сезонного состава Товариществу было оказано услуг Самозанятыми и Индивидуальными предпринимателями, а именно: 
· ИП Гофербер А.А. были произведены работы: заливка бетона площади у здания Правления на сумму 244.155,00 руб. заливка бетонной плиты на 6-7 улицах на сумму 81.380,00 руб., установка забора на 6-7 улицах на сумму 98.977,40 руб.
· Самозанятым Кардупа А.С. произведены работы: ремонт и консервация водопровода, ремонтные и сварочные работы на Северных воротах на общую сумму 240.190,00 руб., которые включены в работы согласно штатного расписания, а обрезка деревьев на 6-7 улице на сумму 30.000,00 руб. и 9.000,00 руб., являются работами, не предусмотренными штатным расписанием.
· Самозанятым Минеевым А.Н. произведены работы: услуги экскаватора и манипулятора у хранилища Правления на сумму 78.645,00 руб., укладка плит и благоустройство 6-7 улиц на сумму 51.360,00 руб.: 

Вывод: По всем вышеперечисленным, разноплановым договорам с Самозанятыми и Индивидуальными предпринимателями отсутствуют спецификации, в которых должен быть прописан состав работ, согласован объем и цена работ.
Отсутствие спецификации затрудняет определение конкретных объемов, качества, сроков и стоимости работ, её отсутствие делает обязательства сторон неопределенными.
Заключение договоров и привлечение вышеперечисленных Самозанятых и Индивидуальных Предпринимателей на выполнение работ и услуг, неутвержденных сметой на 2025 год, совершены единолично председателем СНТ «Колющенец» Гофербер А.А. Оплату, вышеперечисленных работ по улучшению зоны на 6-7 улицах, благоустройство зоны у хранилища и территории Правления Ревизионная комиссия, считает нецелесообразными.

2.2 Комиссией выявлена неправомерная выплата при увольнении сотруднику Серебрякову В.В. в сумме 39.685,00 руб., не являющемуся сотрудником Товарищества. Незаконно выданные денежные средства были возвращены в кассу Товарищества
2.3 Табель учета рабочего времени (статьи 91, 99 ТК РФ)
В результате проверки установлено, что табель учета рабочего не ведется. Отсутствует лицо, назначенное приказом ответственным за ведение табеля учета рабочего времени работников СНТ «Колющенец».
Вывод: Не представляется возможным проверить правильность исчисления заработной платы сотрудникам СНТ «Колющенец», входящим, как в основной, так и в сезонный состав Товарищества. 
Ошибки в ведении учета рабочего времени, ведущие к неправильному начислению заработной платы и налогов, чреваты административным штрафом для должностного лица от 1.000 до 5.000 руб., для юр. лица от 30.000 до 50.000 руб.  
2.4  Положение о стимулирующих и премиальных выплатах.
В результате проверки, установлено, что в СНТ «Колющенец» не предусмотрен порядок выплат премий и стимулирующих выплат в связи с отсутствием утвержденного в установленном порядке положения об оплате труда, премировании и стимулирующих выплатах. Стимулирующие выплаты устанавливаются за сверхурочные работы, дополнительную нагрузку, работу в особых условиях. Размер и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, дополнительными соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии со ст. 22 ТК РФ. Эти стимулирующие выплаты увеличивают сумму отпускных, что является нарушением, так как согласно п. 15 Положения Постановления Правительства РФ № 922 при расчете отпускных учитываются только премии за труд, предусмотренные системой оплаты труда учреждения.
2.5 Журнал графика отпусков.
В результате проверки установлено отсутствие журнала графика отпусков. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в графике отпусков должна содержаться информация о времени и продолжительности отпуска каждого сотрудника, работающего по трудовому договору. Как правило, продолжительность отпуска зависит от количества дней отпуска, на которые сотрудник имеет право, и от количества дней неиспользованного отпуска по состоянию на дату увольнения. 
Вывод: Отсутствие журнала графика отпусков влечет нарушение при начислениях и выплатах денежных средств в качестве отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении. Не представляется возможным проверить выплаты при увольнении и отпускные сотрудникам, входящим в основной состав СНТ «Колющенец».
Отсутствие журнала графика отпусков является прямым нарушением ст. 123 ТК РФ. За отсутствие графика отпусков или его неисполнение должностным лицам грозит штраф на сумму от 1.000 до 5.000 руб., а организациям - от 30.000 до 50.000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ).
Рекомендации РК:
Предлагается устранить выявленные нарушения, оформить табель учета рабочего времени и журнал графика отпусков, назначить лицо, ответственное за ведение табеля учета рабочего времени работников и журнала графика отпусков.
Предлагается разработать должностные инструкции с перечнем определяющих обязанностей, мер ответственности и квалификационными требованиями для каждой конкретной должности.
Предлагается утвердить в установленном порядке положение об оплате труда, премировании и стимулирующих выплатах.
Привести в соответствие, договора без конкретики, разнопланового характера с Самозанятыми и Индивидуальными Предпринимателями, с детализацией объема, состава и цены работ.
3. Проверка кассовой дисциплины
3.1 Были проверены бланки строгой отчетности, которые выдавались на кпп Товарищества для учета въезжающего автотранспорта. 
При проверке установлено, что журнал учета бланков ведется, собранные деньги зачислены на р/с Товарищества.
Наличный расчет с работниками исключен, так как ежемесячная оплата труда происходит за счет членских взносов. Согласно ФЗ № 217 с 01.01.2019г. все взносы перечисляются на расчетный счет Товарищества, открытый в банке. Доступ к счету находится у Председателя и Главного бухгалтера. В назначенный для выплат день зарплата перечисляется со счета СНТ на банковские карты сотрудников.
3.2 Были проверены авансовые отчеты по следующим критериям: целевое расходование денежных средств, правильность оформления оправдательных документов и подсчета указанных сумм в отчете.  Оформление авансовых отчетов заданным критериям соответствует. Наличие и количество оправдательных документов, указанных в отчете, подтверждающих расходы, подтверждено.

4. Проверка документации электросетевого хозяйства
При проверке документации электросетевого хозяйства комиссией установлено следующее:
4.1 Собрано взносов за потребленную электроэнергию в общей сумме 6.273.912,00 руб. в том числе собрано взносов за потребленную электроэнергию за 2025 год 5.455.576,00 руб., задолженностей за прошлые периоды 999.535,00 руб.
Недобор по электроэнергии на 01.01.2025г. составлял 2.030.463,00 руб.
Выставлено энергосберегающей организацией счетов на сумму потребления 7.244.200,59 руб.
Общий недобор по электроэнергии на 01.01.2026г. составляет 970.288,00 руб.
Обслуживание электросетевого хозяйства СНТ «Колющенец» проводилось работниками Товарищества.
4.2 При проверке журнала учета электроэнергии, показаний контрольных счетчиков и основного прибора учета, было выявлено, что не были приняты меры по ограничению электроснабжения садоводов, имеющих задолженность за потребленную электроэнергию, до полного погашения ими задолженности. 
Мероприятия по выявлению собственников участков и коммерческих объектов, безучетно потребляющих электроэнергию, не проводились.
Обстоятельства отсутствия возмещения потерь сетевой организацией Товариществу по абонентам, которые находятся на прямых договорах и расчетах, не выяснены.
Контроль и сверка по таким абонентам со стороны Товарищества не проводились. Лицо, ответственное за выполнение вышеперечисленных технических заданий, не назначалось.
Кроме того, в смету были заложены такие затраты как внедрение АСКУЭ в сумме 220.000,00 руб. На сегодняшний день данная станция не закуплена и не установлена.
Сколько и каких счетчиков было установлено собственникам, выявить не представляется возможным, учет установки приборов учета не ведется.
4.3 Выявлен недобор денежных средств с абонентов, находящихся на прямых договорах электроснабжения, по причине неверно установленной формулы расчета потерь в бухгалтерской программе. Расчет потерь производится исходя из установленных тарифов ресурсоснабжающей компании с начислением 15% потерь в электросетях СНТ «Колющенец». На 2025г. потери составляют 0,72 руб. с одного кВт поставляемой электроэнергии. При анализе ведомостей приема-передачи электроэнергии за 2025 год выявлено общее энергопотребление таких абонентов на сумму 508.131,00 руб.
Вывод: В связи с отсутствием контрольных мероприятий по сверке, учету потребленной электроэнергии растет недобор денежных средств с собственников участков и коммерческих организаций, в результате чего возникает дополнительная финансовая нагрузка на садоводов. Недобор в сумме 508.131,00 руб. является прямым убытком Товарищества. 
Отсутствие контрольных мероприятий по выявлению безучетного потребления электроэнергии потребителями и надзора за надлежащим использованием выделенных мощностей коммерческими организациями приводит к перегрузке и преждевременному износу электросетей Товарищества, к риску возникновения аварий в электрохозяйстве СНТ «Колющенец».
Рекомендации РК:
1) Провести инвентаризацию разрешающих документов по выделенным мощностям коммерческим организациям и устранить превышение выделенных мощностей путем ограничения, назначить ответственного за ведение журнала учета электроэнергии и учета приборов электроэнергии (счетчиков), устанавливаемых собственникам и коммерческим организациям.
2) Произвести мероприятия по отключению должников до полного погашения ими задолженности за потребленную электроэнергию.
3) Предлагается произвести мероприятия по выявлению абонентов, безучетно потребляющих электроэнергию.
4) Провести анализ и сверку по всем абонентам, находящихся на прямых договорах, назначить ответственного за сверку по таким абонентам.
5) Выяснить основания отсутствия возмещения сетевой организацией Товариществу потерь 2,5% по всем абонентам-садоводам, которые находятся на прямых договорах или расчетах.
5. Организация бухгалтерского учета.
5.1. Учетная политика
В ходе проверки было выявлено, что учетная политика для целей бухгалтерского учета СНТ «Колющенец» на 2025 год не утверждена и не соответствует требованиям федерального законодательства о бухгалтерском учете. 
В соответствии с п. 4 ПБУ 1/2008 в качестве приложений к бухгалтерской учетной политике необходимо утвердить:
·  формы первичных учетных документов, разработанные самой организацией.  В случае применения форм документов, утвержденных Росстатом (Госкомстатом), оформлять их приложением к учетной политике не требуется. Достаточно указать, что первичные учетные документы, составляются по этим формам; 
· рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 
· порядок документооборота в организации (например, Положение о документообороте) и график документооборота; порядок контроля за хозяйственными операциями; 
· порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 
· способы оценки активов и обязательств; 
· формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 
· перечень должностных лиц, имеющих право на получение денежных средств под отчет; 
· перечень материально-ответственных должностных лиц; 
· другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 
Выводы:
В нарушение требований вышеуказанного положения перечисленные документы отсутствуют в качестве приложений к учетной политике. 
Рекомендации: 
Привести учетную политику в соответствие с законодательством РФ.
5.2. Построение бухгалтерского учета
Построение бухгалтерского учета предназначено для систематического сбора, обработки и предоставления полной, достоверной информации о финансовом состоянии и результатах деятельности Товарищества всем пользователям (руководству, собственникам, госорганам) для принятия обоснованных решений, контроля за ресурсами, соблюдения законов и прогнозирования. Это непрерывная фиксация всех операций, позволяющая видеть движение активов, доходов, расходов и обязательств. 
В результате проверки установлено, что вследствие неправильного построения бухгалтерского учета (распределения по счетам) некоторые покупки Товарищества сразу же списываются на затраты, что затрудняет контроль запасов. Например, покупки электроматериалов, совершенные у ООО «Электромонтажник» на сумму 428.661,90 руб., покупка столбов и опор у самозанятого Кондакова С.В. на общую сумму 144.426,00 руб., покупка арматуры у АО «Сталепромышленная Компания» на общую сумму 275.951,00 руб. были списаны сразу же в расходную часть, без расшифровки сопутствующих затраченных материалов. 
Не производилось списание со счета 10 некоторых материалов. Некоторые оплаченные суммы, списываются, минуя статьи затрат на благоустройство, периметр, калитки и прочие имущественные объекты, что привело к искажению финансовой отчетности (завышению активов и расходов). Все это чревато налоговыми рисками (необоснованное завышение себестоимости), потерей контроля над запасами, неправильной оценкой финансового состояния Товарищества. По данным бухгалтерского учета это отражается как остаток нереализованных материальных ценностей на балансе, что не соответствует их фактическому наличию или использованию.
Из имущества и товаров, оплаченных поставщикам и подрядчикам, должны были быть сформированы объекты Основных средств Товарищества, таких как Периметр, Благоустройство и прочие объекты.
Кроме того, в ходе проверки выявлено, что бухгалтерский учет ведется поверхностно и обобщенно. Отсутствует строгий учет затрат по каждой сделке с покупателем с разделением по объектам, что позволило бы определить реальную себестоимость каждого объекта.
Выводы: 
В результате допущенных нарушений при ведении бухгалтерского учета в СНТ «Колющенец», созданы не все имущественные объекты, приобретаемое и имеющееся дорогостоящее имущество не все поставлено на баланс Товарищества, что влечет за собой финансовые потери. Не ведется учет затрат с разделением по объектам. Отследить и контролировать имущество не представляется возможным.
Рекомендации РК:
Пересмотреть построение бухгалтерского учета, скорректировать учет затрат с целью обеспечения точности и прозрачности отчетности для руководящего состава.
Провести инвентаризацию приобретенных и списанных материалов.
Провести инвентаризацию и вывести остатки материалов, инвентаря на складах Товарищества.
Исправить в бухгалтерском учете проводки по списанию материалов и созданию имущественных объектов.
Общие выводы и рекомендации РК:
Выводы: 
В период с 01.01.2025 г. по текущий день Председателем СНТ «Колющенец» является Гофербер А.А. Соответственно, как руководитель Товарищества, Гофербер А.А. несет полную материальную ответственность в течении своего периода работы за всю финансово-хозяйственную деятельность СНТ на основании должностной инструкции Председателя СНТ «Колющенец», в том числе за организацию работы сотрудников и ведение бухгалтерского учета СНТ.
При проведении проверки Ревизионной комиссией установлено:
1. Бухгалтерский и налоговый учет СНТ был организован и велся поверхностно.
2. Бухгалтерский документооборот оформлялся и велся недобросовестно. 
3. Операции по бухгалтерскому учету проводились неверно. Опираясь на такие некорректные и искаженные данные, происходит расхождение со статьями затрат, заложенных в утвержденной смете на 2025 год.

Рекомендации РК:
1. Привести ведение бухгалтерского учета в СНТ «Колющенец» в соответствие с требованиями действующего законодательства, исправить ошибки прошлых лет, а именно за период 2024-2025 годов, так как это может увеличить сумму штрафов в связи с неоднократным повторением грубых ошибок и признанием их умышленными.
2. Вести раздельный учет всех расходов и затрат по каждому имущественному объекту, исправить связанные с этим ошибки.
3. Вести правильное распределение статей затрат бухгалтерского учета, выявить и принять к учету ОС и НМА, материалы, хозинвентарь, инструмент, оборудование и з/ч к нему, и т.п.
4. Учесть уровень инфляции и повышение цен при планировании сметы и ФЭО на 2026 год.
5. Подготовить отчет, объясняющий необходимость трат, выходящих за рамки сметы на 2025 год с, приложением подтверждающих документов (договоры, счета, акты).
6. Вынести вопрос об утверждении произведенных дополнительных расходов, выходящих за рамки сметы 2025г. на Общее собрание членов СНТ. 
7. В случае обоснованности расходов, превышающих утвержденную смету, утвердить эти расходы на ОС. 
8. Установить срок выполнения работ, включенных в утвержденную смету за 2025 год, но не исполненных. 
9. Проработать вопрос по регулярному контролю расходов СНТ совместно с Правлением и Ревизионной комиссией, так как регулярный учет расходов помогает выявить факторы риска, исключить перерасходы и причины непредвиденных расходов.
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Члены Ревизионной Комиссии:

 Герасименко И.А. ____________
 Жидова Н.Н. ________________
 Макаренко Н.В.______________





11

